Explication de la gestion de projet

Le projet a été traité par une seule personne.

Les livrables ont été gérés dans un repository  Github public pour l’application

Le MCD a été réalisé avec l’application Lopping

Les diagrammes avec l’application Drawio

La conception des maquettes s’est faite grâce à l’application Figma.

Le déploiement s’est fait sous forme de containers Docker déployé à travers des Github Actions sur un serveur virtuel personnel OVH Ubuntu.

Le suivi a été réalisé sous forme d’un tableau Kaban public : Ecf-arcadia à l’aide de l’application Trello. Les fonctionnalités sont reparties dans des cartes qui représentent les éléments de base des manipulations dans Trello. L’organisation choisie est une carte par :

- user story (tags : User story et Codage)

- Étape de conception (tag : Conception)

- Par action de configuration (tag : Configuration)

Chaque carte comprend :

- Les tags définissant le type de tâche.

- La date de fin prévue (définie lors de la réunion de début de sprint)

- Le réalisateur de la tâche.

- Une description de la tâche. Qui pour les user story sont de la forme En tant que, Je souhaite, Afin de

- Une DOR (Definition Of Ready) qui détermine les conditions nécessaires à la réalisation de la carte

- Une ou deux sections qui définissent les actions à réaliser dans cette carte

- Une DOD (Definition Of Done) qui détermine les conditions qui doivent être remplies pour validation de la tâche

Le tableau Kaban comporte cinq colonnes

- Backlog : où les cartes sont ajoutées suite à l’analyse du cahier des charges ou ultérieurement dans la conduite du projet.

- A faire : où les cartes issues de la Backlog sont ajoutées pour le sprint à venir.

- En cours : où les cartes issues de A faire, sont ajoutées par la personne qui aura la charge de sa réalisation.

- Terminé : où les cartes issues de En cours sont ajoutées, une fois terminée et testée.

- Mergé en main : où, lorsque les éléments associés à la carte, développés et présents sur la branche Git de dev, sont pushés vers la branche main déclenchant leur déploiement sur le serveur de production.

La configuration a donné lieu à 2 cartes

- Mise en place de l’environnement de travail

- Mise en production

La conception a été divisée en six cartes :

- Réalisation des Diagrammes de cas d’utilisation

- Réalisation du Modèle conceptuel de données

- Réalisation des Diagrammes de séquence

- Réalisation des Documents livrables

- Réalisation des Wireframes

- Réalisation des Mockups

Après analyse du cahier des charges, il en est ressorti onze user stories qui ont donné chacune une carte nommée « US <n° séquentiel> <nom de la user story> ». Exemple « US 7 Espace employé ».

Le projet s’est déroulé suivant la méthode Scrum, sous forme de sprints d’une quinzaine de jours. Au début de chaque sprint, des cartes sont sorties du Backlog vers la colonne A faire puis En cours, en fonction de l’évolution du projet et des disponibilités de la quinzaine.